**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯАНДРОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«03»июля 2023г. № 16

Об утверждении муниципальной программы  
«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2023-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Андросовского сельсовета Железногорского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2023-2025 годы» (приложение).

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Андросовского сельсовета

Железногорского района Т.А. Будаева

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  Андросовского сельсовета Железногорского района  от 03.07.2023г. №16 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в  
муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского  
района Курской области на 2023-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования  
местного значения в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет»  
Железногорского района Курской области на 2023-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании « Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2023-2025 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 10.12.1995 №196- ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  Устав муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области |
| Заказчик Программы | Администрация Андросовского сельсовета Железногорского района |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Андросовского сельсовета  Железногорского района |
| Основная цель Программы | Повышение уровня технического состояния дорог общего пользования |
| Основные задачи Программы | Задачами Программы являются:  - обеспечение сохранности дорог;  - приведение автомобильных дорог общего пользования, в соответствие с требованиями действующих строительных норм и правил |
| Сроки реализации Программы | 2023-2025 годы |
| Перечень основных Программных мероприятий | -ремонт дорог общего пользования муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области;  ямочный ремонт дорог общего пользования муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области;  -установка дорожных знаков в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области  -содержание дорог общего пользования муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области |
| Объемы и источники финансирования Программы, в т.ч. по годам | Объем финансирования мероприятий Программы составляет 629 424,51 рублей, в том числе:  2023 год – 229 424,51 рублей;  2024 год – 200 000,00 рублей;  2025 год – 200 000,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | ремонт дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» не менее 500 кв.м ;  ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Андросовскийсельсовет» не менее 50 кв.м;   * установка дорожных знаков не менее 10 шт.; * содержание дорог (чистка). |
| Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет заказчик | Администрация Андросовского сельсовета Железногорского района |

1. Содержание проблемы и необходимость решения ее

программным методом.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики и ее развитие можно рассматривать как одну из приоритетных задач муниципального образования.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области с твердым покрытием составляет 19,3 км, 60% из них требуют ремонта.

Значительная степень износа дорог сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В связи с длительным сроком эксплуатации дорог без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износом дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий возникла необходимость проведения большого объема ремонтных работ.

Для проведения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и поддержанию надлежащего технического состояния дорог, наиболее целесообразным является применение программно­целевого метода.

Для решения существующих проблем разработана муниципальная программа «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2023-2025 годы», финансирование которой будет осуществляться за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области.

1. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации.

Целью настоящей Программы является повышение уровня технического состояния дорог общего пользования, для создания более комфортных условий проживания населения.

-сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;

-развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития муниципального образования и улучшение качества жизни населения.

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

* количество отремонтированных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области;

-количество квадратных метров проведённого ямочного ремонта дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области;

* количество установленных дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей целевой Программы в целом и за период реализации Программы с разбивкой по годам приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Реализация Программы рассчитана на 2023-2025 годы. Сроки реализации и мероприятия Программы могут изменяться и уточняться с учетом принятых нормативно-правовых актов. Решение о досрочном прекращении реализации Программы может быть принято Администрацией Андросовского сельсовета Железногорского района, в связи с ее неэффективностью по результатам ежегодных отчетов разработчиков программы.

1. Перечень программных мероприятий, направленных на достижение

поставленных целей и задач.

Для решения задач и достижения поставленной цели предусматриваются следующие основные мероприятия:

* ремонт дорог общего пользования муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области;
* ямочный ремонт дорог общего пользования муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области;
* установка дорожных знаков в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области;
* содержание дорог общего пользования муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области.

В ходе реализации Программы отдельные планируемые мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета Андросовского сельсовета Железногорского района Курской области и предполагаемых средств областного бюджета при условии предусмотрения их аналогичной государственной программой, реализуемой за счет средств областного бюджета.

Перечень программных мероприятий, а также информация о необхо­димых для реализации каждого мероприятия ресурсах, сроках его реализации приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы являются средства дорожного фонда муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области.

Общий объем финансирования Программы составляет 629 424,51 рублей, в том числе 2023 год – 229 424,51 рублей; 2024 год – 200 000,00 рублей; 2025 год – 200 000,00 рублей. Средства из местного бюджета на финансирование мероприятий выделяются на соответствующий финансовый год в пределах средств, предусмотренных на указанные цели решением Собрания депутатов Андросовского сельсовета Железногорского района о бюджете МО «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области Железногорского района Курской области.

Объемы финансирования Программы в ходе реализации могут кор­ректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год, мероприятия - уточняться.

Ресурсное обеспечение для реализации Программы, а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам весь период реализации приведены в Программе.

1. Механизм реализации Программы

Программа реализуется в соответствии с перечнем программных мероприятий, предусмотренных в приложении № 2 к настоящей Программе.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет Администрация Андросовского сельсовета Железногорского района, в том числе вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, сроков их исполнения.

Решение о внесении изменений в Программу или о ее досрочном прекращении принимается администрацией Андросовского сельсовета Железногорского района.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Экономическая эффективность, результативность и социально- экономические последствия реализации Программы в большинстве своем зависят от степени достижения целевых индикаторов и показателей, представленных в приложении № 1 к настоящей Программе.

Реконструкция дорог с твердым покрытием позволит улучшить качество жизни населения. Из-за низкого качества дорог объекты социальной инфраструктуры – здравоохранения, образования, культуры и др. – используются не на полную мощность, так как население переезжает в более благоустроенные населенные пункты, что ограничивает возможности учреждений по выполнению их функциональных обязанностей.

Реализация вышеуказанных мероприятий и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

Предложенные Программой мероприятия позволят решить задачи, направленные на достижение поставленной цели, с учетом финансовых возможностей муниципального образования и достигнуть социальных положительных результатов в 2023 году:

* увеличение количества отремонтированных километров дорог общего пользования муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области;
* увеличение количества квадратных метров, необходимых для проведения ямочного ремонта дорог общего пользования;
* содержание дорог общего пользования муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области;
* увеличение дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области
* - восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на грунтово-щебеночных улицах сельсовета (около 4,0 км).
* - нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования.

Разработка и выполнение всего комплекса мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня технического состояния дорог общего пользования в пределах границ муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области Железногорского района Курской области и создания более комфортных условий проживания населения.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 4 к настоящей Программе.

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией Андросовского сельсовета Железногорского района.

В ходе реализации Программы систематизируется информация и готовится отчет о ходе реализации Программы .

Приложение №1

к муниципальной программе «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области Железногорского района Курской области на 2023-2025годы»

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателен муниципальной программы  
«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | Значение индикаторов и показателей Программы | | | |  |
| До начала реализации Программы (2022 год) | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | за период реализации 11рограммы |
| Количество отремонтированных дорог общего пользования местного значения кв.м. | 0 | 500 | 500 | 500 | Увеличение на 500 кв. м. |
| Проведен ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения общего пользования кв.м. | 0 | 50 | 50 | 50 | Увеличение на 350 кв. м. |
| Количество установленных дорожных знаков шт. | 0 | 2 | 5 | 3 | Увеличение на 10 штук |

Приложение №2

к муниципальной программе «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области Железногорского района Курской области на 2023-2025годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании

«**Андросовский сельсовет**» Железногорского района Курской области на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Источники  финансиро­  вания | Сумма  расходов  всего,  руб. | В том числе по годам: | | | Срок  реализации | Ответственные за реализацию мероприятий |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог сельсовета, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения сельсовета, созданию безопасных условий движения | | | | | | | | |
| 1. Ремонт дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| 1.1. | Дорога д. Хлынино  объем -250 кв.м. | Местный  бюджет | 252000 | 52000 | 50000 | 50000 | 2023-2025 | Администрация Андросовского сельсовета |
| 1.2. | Дорога с. Андросово  объем-150 кв.м. | Местный  бюджет | 145500 | 45500 | 50000 | 50000 | 2023-2025 |
| 1.3. | Дорога д. Остапово  объем-100 кв.м | Местный бюджет | 150000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2023-2025 |
| 2. Ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| 2.1. | Ямочный ремонт  Объём-50кв. м. | Местный  бюджет | 106924,51 | 56924,51 | 25000 | 25000 | 2023-2025 | Администрация Андросовского сельсовета |
| 3. Установка дорожных знаков | | | | | | | | |
| 3.1. | Установка дорожных знаков  Количество — 10 шт. | Местный  бюджет | 75000 | 25000 | 25000 | 25000 | 2023-2025 | Администрация Андросовского сельсовета |
|  | ИТОГО | | 629424,51 | 229424,51 | 200000 | 200000 |  |  |

Приложение №3

к муниципальной программе «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области Железногорского района Курской области на 2023-2025годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего за период реализации Программы руб. | в том числе по годам, руб.: | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Местный бюджет | 629424,51 | 229424,51 | 200000 | 200000 |

Приложение № 4

к муниципальной программе«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области Железногорского района Курской области на 2023-2025годы»

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы  
«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в  
муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области Железногорского района Курской области

на 2023-2025 годы»

Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется заказчиком долгосрочной целевой программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области Железногорского района Курской области на 2023-2025 годы» по итогам ее исполнения за отчетный период.

Оценка эффективности долгосрочной целевой программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области Железногорского района Курской области на 2023-2025 годы» будет производиться путем сравнения целевых показателей, представленных в приложении № 1 к настоящей Программе.

1. Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

фактическое использование средств утвержденный план

х 100 процентов

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач н выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

1. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле: в числителе - отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе - количество индикаторов Программы.

х! + х2 + х!8

х 100 процентов

11

При значении показателя эффективности:

100 процентов - реализация Программы считается эффективной; менее 100 процентов - реализация Программы считается неэффективной; более 100 процентов - реализация Программы считается наиболее эффективной.

1. Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в восстановлении транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и поддержанию надлежащего технического состояния дорог.